|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  *He cumplido la mayoría de las tareas asignadas dentro de los plazos previstos. Sin embargo, hubo ciertos retrasos en la fase de diseño y estructuración del sistema debido a imprevistos técnicos relacionados con la integración de APIs y la configuración de la base de datos. Además, fue necesario más tiempo para ajustar funcionalidades según la retroalimentación del cliente. A pesar de estos desafíos, la colaboración constante con el equipo frontend y la rápida comunicación con los stakeholders facilitaron la resolución de problemas y permitieron mantener el progreso del proyecto.* |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  *Para enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo del proyecto desde el rol de backend, planeo realizar reuniones técnicas semanales con el equipo para monitorear el avance en la integración de APIs, la gestión de la base de datos y la lógica del servidor. Además, estableceré hitos intermedios para funcionalidades clave, como endpoints críticos y procesos de autenticación, lo que permitirá detectar y corregir posibles problemas de forma anticipada. Esta estrategia garantizará que el backend se mantenga alineado con el resto del proyecto y facilitará ajustes oportunos en caso de ser necesario.* |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  *Evalúo mi trabajo como positivo hasta el momento. Sin embargo, para mejorar, puedo optimizar mi gestión del tiempo, asegurándome de priorizar tareas críticas como la implementación de endpoints y la configuración de la base de datos, evitando así acumulaciones de trabajo hacia el final de cada fase del proyecto.* |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  *Ninguna* |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  *Desde el rol de backend, considero que algunas actividades podrían beneficiarse de una redistribución. Por ejemplo, las tareas relacionadas con la integración de APIs y la gestión de la base de datos podrían dividirse entre más miembros con experiencia técnica para agilizar el desarrollo. Además, sería útil asignar parte de las pruebas de integración y unitarias en subgrupos, permitiendo obtener resultados más rápidos y detectar errores en etapas tempranas. Esto nos ayudaría a mantener un flujo constante en el desarrollo y evitar cuellos de botella hacia el final del proyecto.* |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  *Evalúo el trabajo en grupo de manera positiva. Los aspectos positivos incluyen la buena comunicación y el apoyo mutuo. Sin embargo, podríamos mejorar en la organización y planificación de las tareas, asegurándonos de que todos los miembros estén al tanto de sus responsabilidades y de los plazos*. |